Til 	Programstyret for administrative forbedringer og digitalisering

Fra 	Lars Oftedal

Dato	19. juni

# Forslag til endring av mandat for IT-drift prosjektet

IT-drift prosjektet har et mandat som sier at prosjektet organiseres i tre faser:

«Fase 1: august 2018 - januar 2019:   ➢ Forberedende arbeid, kartlegging av prosesser og avklaringer av endringsbehov og prioritet.

Fase 2: februar 2019 - juli 2020:   ➢ Implementering av forbedrede prosesser

Fase 3: mars 2019 - mars 2020:   ➢ Implementere relevante vedtak fra Masterplan for universitetets IT»

Styret for universitetet i Oslo vedtok 19.6 hvordan masterplan for universitetets IT skulle følges opp. Vedtak:

«Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for universitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter:

1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT-virksomhet, bestående av:

- Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)

- Strategiske koordineringsgrupper for:

  - IT i forskning

  - IT i utdanning

  - Administrativ IT

De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksisterende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandatene må beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordineringsgruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen.

2. Det opprettes et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.

3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverksettes med virkning fra budsjettåret 2021.»

Mandat for IT-drift prosjektet forslag om implementering av relevante vedtak fra masterplan ble skrevet før masterplan for universitetets IT var ferdig og før forslag til vedtak i styret var påtenkt. Det er ingen av vedtakene i universitetsstyret som det er relevant at IT-drift prosjektet følger opp. Nå som det er vedtatt at det skal startes et organisasjonsutviklingsprosjekt vil arbeidet som gjøres i IT-drift prosjektet være en viktig for en vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten.

Fase 2 av prosjektet fortsetter som tidligere besluttet.

Forslag til vedtak:

Fase 3 av IT-drift prosjektet ikke gjennomføres.